INFORME AVANCE DE DESARROLLO

PROYECTO

FEHCA

- Objeto: El presente informe detalla el progreso del proyecto de desarrollo de software a medida destinado a satisfacer las necesidades y procesos específicos del proyecto Aguas de Bogotá. Esta iniciativa tiene como objetivo abordar los desafíos particulares que enfrenta el proyecto y, en última instancia, mejorar la productividad y simplificar las operaciones diarias. El equipo de expertos de DevCode se ha comprometido a colaborar estrechamente con el equipo de Aguas de Bogotá para garantizar que la solución final sea funcional y cumpla con las expectativas.

- Desarrollo de actividades

  - Planificación de arquitectura: se planifica el diseño y la usabilidad bajo el análisis detallado de funcionalidades descrito por el equipo de trabajo designado le cual se aplicaron los siguientes requerimientos repartidos en cuatro módulos.

    - Modulo 1 Captura y de información:

- Página principal informativa y de acceso público.

- Adaptación responsiva de la información sobre el proyecto en la página principal.

- Sistema de login y registro de usuarios.

- Sistema de administración de usuarios.

- Sistema de formularios: captura información compostera, captura ingreso de biomasa, captura descargue compost, captura compost madurado, captura informe de visita, captura informe de laboratorio, captura informe de supervisión.

    - Modulo 2 Diseño y estadísticas:

- Diseño de todas las vistas, diseños vectores, imágenes y maquetados, aplicación de estilos y animaciones.

- Generación de estadísticas.

- Datos de alimentación compostera por periodo.

- Datos de alimentación total por periodo.

- Datos de compost por sitio o compostera.

- Datos de compost producido total periodo.

- Consolidados reportes de laboratorio.

- Consolidados parámetros climáticos, temperatura y humedad.

- Consolidado temperatura masa de compostera por periodo.

- Consolidado humedad masa compostera por periodo.

    - Modulo 3 Acciones y notificaciones:

- Manejo de errores.

- Sistema de control de logs.

- Sistema de perfil de composteras y administración de información.

- Generación de alertas y notificaciones.

- Manejo de api y sistema de configuración de aplicación.

- Panel de control y búsqueda por filtros.

- Mapas

  - Implementación del desarrollo

La implementación del desarrollo se lleva a cabo utilizando una combinación de lenguajes de programación, incluyendo JavaScript, Node.js, HTML y MySQL. La elección de estos lenguajes se basa en su amplia aceptación y uso a nivel mundial, lo que facilita la mantenibilidad, reestructuración y actualización de las diversas funcionalidades del sistema.

Este enfoque se respalda en un análisis detallado que se enfoca en la identificación de los objetivos del software y su adaptación precisa a las necesidades de la aplicación en su contexto. Cada uno de estos lenguajes desempeña un papel esencial en el desarrollo:

JavaScript: Es el núcleo de la lógica de la aplicación y permite la creación de interfaces dinámicas y la manipulación de datos en el lado del cliente. La elección de JavaScript se debe a su versatilidad y capacidad para trabajar en diversos entornos.

Node.js: Actúa como el entorno de tiempo de ejecución en el lado del servidor, lo que permite el desarrollo de aplicaciones web altamente eficientes y escalables. La utilización de Node.js brinda una arquitectura de servidor moderna que es ideal para aplicaciones en tiempo real y de alto rendimiento.

HTML: Es esencial para la creación de la estructura y la presentación de las páginas web. El HTML proporciona la base para la interfaz de usuario, asegurando que la información se muestre de manera clara y accesible.

MySQL: Se emplea como sistema de gestión de bases de datos para almacenar y recuperar datos de manera eficiente. La elección de MySQL se basa en su confiabilidad y su capacidad para manejar grandes volúmenes de información de manera efectiva.

La implementación de estos lenguajes se basa en un análisis exhaustivo de los requisitos del software y su adaptación específica al contexto de la aplicación. Esto garantiza que el desarrollo sea sólido, eficiente y cumpla con las necesidades de los usuarios finales. Cada lenguaje se selecciona cuidadosamente para desempeñar su función en la creación de una solución integral y eficaz.

  - Avances de implementación modulo 1

    - Avance en el módulo 1                                                     100%

    - Implementación landing page                                           100%

    - Implementación login                                                        100%

    - Implementación administración de usuarios                     100%

    - Implementación formularios de captura de información   100%

  - Avances de implementación modulo 2

    - Avance en modulo 2                                                           95%

    - Implementaciones estadísticas                                           100%

    - Implementaciones vistas maquetados                                100%

    - Implementación reporte de laboratorio                                 50%

    - Implementación consolidados de parámetros                     100%

  - Avances de implementación modulo 3

    - Avance modulo 3                                                                 70%

    - Manejo de errores                                                                60%

    - Sistema control de logs                                                        90%

    - Implementación perfil de composteras                               100%

    - Generación de alertas y notificaciones                                 10%

    - Implantación de sistema de apis                                         90%

    - Mapas                                                                                100%

Diseño vista home

Diseño vista registros de operación

Diseño vista detalle del registro

Implementación imprimible de registro de operación

Implantación panel de beneficiario.

Implementación vista de alertas y visitas de seguimiento

Implementación estadísticas unitarias